# 吉他调音器项目开发计划书

个人用吉他调音与节拍器一体化应用

版本：v1.0
日期：2026年3月22日
类型：个人开发项目

# 目录

一、项目概述

二、功能需求分析

三、技术架构设计

四、核心功能模块设计

五、开发时间规划

六、技术实现细节

七、测试计划

八、部署与发布

九、后续优化方向

# 一、项目概述

1.1 项目背景
吉他调音器是吉他手日常练习和演出必备的工具。市面上的调音器应用功能繁杂，广告较多，且大多数将调音器和节拍器功能分开。本项目旨在开发一个简洁、专业、无广告的吉他调音器应用，集成自动调音、手动调音和节拍器三大核心功能，满足个人日常使用需求。

1.2 项目目标
- 开发一款跨平台的吉他调音器应用（优先支持iOS/Android）
- 实现精准的吉他调音功能，支持标准调弦（EADGBE）
- 提供自动和手动两种调音模式
- 集成专业节拍器功能，支持多种节拍类型和速率调节
- 界面简洁直观，操作便捷
- 响应速度快，音频处理延迟低于50ms

1.3 目标用户
- 吉他初学者：需要直观的调音指引和稳定的节拍参考
- 吉他进阶玩家：需要快速精准的调音和灵活的节拍器
- 个人日常使用：替代物理调音器和节拍器，减少设备携带

1.4 项目范围
本项目为个人使用的独立应用，不包含以下功能：
- 其他乐器的调音支持（如贝斯、尤克里里等）
- 在线功能（如云同步、社交分享等）
- 复杂的音频效果处理
- 多语言支持（优先中文和英文）

# 二、功能需求分析

## 2.1 吉他调音功能

2.1.1 自动调音模式
- 实时音频输入分析，自动识别当前弹奏的琴弦
- 显示音高偏差（以音分为单位，精度±1音分）
- 可视化调音指示器（指针式或LED式）
- 当音高准确时给出视觉和听觉反馈
- 支持标准调弦：E2(82.41Hz)、A2(110Hz)、D3(146.83Hz)、G3(196Hz)、B3(246.94Hz)、E4(329.63Hz)
- 噪声抑制和滤波处理，提高识别准确度
- 响应时间小于100ms

2.1.2 手动调音模式
- 用户手动选择需要调音的琴弦（6弦到1弦）
- 播放该琴弦的标准音高作为参考音
- 显示当前弹奏音高与标准音高的偏差
- 支持参考音的音量调节
- 支持参考音的持续播放或节拍播放
- 提供可视化波形显示，帮助用户判断音高

## 2.2 节拍器功能

2.2.1 速率控制
- 节拍范围：20 BPM - 280 BPM
- 调节精度：1 BPM
- 支持点击速度自动检测（Tap Tempo）
- 保存常用速度预设

2.2.2 节拍类型
- 基本节拍：2/4、3/4、4/4、5/4、6/8、7/8、9/8
- 每拍细分：支持1、2、3、4、6连音
- 重音设置：可自定义每小节的重音位置
- 视觉节拍指示：动画或闪烁提示

2.2.3 声音设置
- 多种节拍声音选择（木鱼、电子、鼓声等）
- 音量独立调节
- 重音与弱音区分
- 支持视觉静音（仅视觉提示，无声音）

2.2.4 练习辅助
- 节拍器倒计时功能
- 自动渐快/渐慢练习模式
- 静音练习模式（随机静音若干拍，训练内心节奏）

## 2.3 用户界面需求

2.3.1 主界面设计
- 底部标签栏切换：调音器 / 节拍器
- 调音器界面：大型调音指示器占据主要区域，清晰易读
- 节拍器界面：中央节拍显示，周围控制按钮
- 支持横竖屏切换（优先竖屏使用）

2.3.2 视觉设计
- 深色模式支持（适合舞台使用）
- 高对比度显示，确保在各种光线环境下清晰可见
- 简洁的扁平化设计风格
- 动画流畅，过渡自然

2.3.3 交互设计
- 触摸操作灵敏，反馈及时
- 支持手势操作（如滑动调节BPM）
- 设置项分类清晰，易于查找

# 三、技术架构设计

## 3.1 技术选型

3.1.1 跨平台方案选择
推荐方案：React Native
- 优点：一套代码同时支持iOS和Android，开发效率高，社区活跃
- 音频处理：使用react-native-audio-toolkit或expo-av
- 性能：对于音频处理应用性能足够

备选方案：Flutter
- 优点：性能更好，UI更流畅
- 缺点：音频处理库相对较少

原生开发（iOS: Swift / Android: Kotlin）
- 优点：性能最佳，音频处理最精准
- 缺点：需要维护两套代码，开发周期长

建议：考虑到是个人项目且需要快速迭代，推荐使用React Native。

3.1.2 音频处理技术
- 音频采集：使用Web Audio API（如果是PWA）或原生音频模块
- 音高检测算法：YIN算法或自相关算法（Autocorrelation）
- FFT处理：使用DSP库进行快速傅里叶变换
- 滤波处理：带通滤波器，滤除吉他频率范围外的噪声（80Hz-400Hz）

3.1.3 状态管理
- React Native：使用Redux Toolkit或Zustand
- 本地存储：AsyncStorage保存用户设置

3.1.4 开发工具
- 代码编辑器：VS Code
- 版本控制：Git
- 调试工具：React Native Debugger、Flipper

## 3.2 系统架构

3.2.1 整体架构
┌─────────────────────────────────────────┐
│              用户界面层 (UI Layer)        │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    │
│  │  调音器界面  │    │  节拍器界面  │    │
│  └─────────────┘    └─────────────┘    │
├─────────────────────────────────────────┤
│              业务逻辑层 (Business Layer)  │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    │
│  │  调音器控制  │    │  节拍器控制  │    │
│  └─────────────┘    └─────────────┘    │
├─────────────────────────────────────────┤
│              音频处理层 (Audio Layer)     │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    │
│  │  音高检测   │    │  节拍生成    │    │
│  └─────────────┘    └─────────────┘    │
├─────────────────────────────────────────┤
│              硬件抽象层 (Hardware Layer)  │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    │
│  │  麦克风输入  │    │  音频输出    │    │
│  └─────────────┘    └─────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────┘

3.2.2 模块划分
- AudioModule：负责音频的采集和播放
- TunerEngine：音高检测算法实现
- MetronomeEngine：节拍器逻辑实现
- UIComponents：界面组件库
- StorageManager：本地数据管理
- SettingsManager：应用设置管理

# 四、核心功能模块设计

## 4.1 音频采集模块

4.1.1 功能职责
- 管理麦克风权限申请
- 配置音频采集参数（采样率、缓冲区大小）
- 实时获取音频数据流
- 音频数据预处理和滤波

4.1.2 技术参数
- 采样率：44100 Hz（标准CD音质）
- 缓冲区大小：2048或4096样本（平衡延迟和性能）
- 位深度：16位
- 通道数：单声道（吉他调音只需单声道）

4.1.3 核心接口
- startRecording(): 开始音频采集
- stopRecording(): 停止音频采集
- onAudioData(callback): 音频数据回调
- setFilterConfig(config): 设置滤波器参数

## 4.2 音高检测模块（调音器核心）

4.2.1 算法选择：改进的YIN算法
YIN算法是目前最常用的音高检测算法之一，具有准确度高、计算复杂度适中的特点。

4.2.2 算法流程
1. 差分计算：计算信号的自相关函数
2. 累积均值归一化：增强峰值检测
3. 绝对阈值：寻找第一个低于阈值的谷值
4. 抛物线插值：提高频率估计精度
5. 频率转换：将周期转换为频率

4.2.3 吉他特定优化
- 频率范围限制：只检测80Hz-400Hz（吉他标准音域）
- 谐波处理：吉他的泛音丰富，需要处理谐波干扰
- 噪声门限：低于一定音量的输入视为噪声
- 稳定性检测：连续多帧检测结果一致才确认

4.2.4 性能指标
- 检测精度：±1音分
- 检测延迟：< 50ms
- 信噪比要求：> 20dB
- 最低可检测音量：约40dB SPL

4.2.5 核心接口
- processAudioData(buffer): 处理音频数据，返回检测到的频率
- setReferencePitch(hz): 设置参考音高（默认A4=440Hz）
- getNoteFromFrequency(freq): 将频率转换为音符名称
- getCentsDeviation(freq, note): 计算音分偏差

## 4.3 节拍器模块

4.3.1 功能职责
- 精确的节拍计时
- 多种声音生成
- 视觉节拍指示
- 复杂的节拍模式支持

4.3.2 计时方案
使用Web Audio API的精确计时器（look-ahead scheduling）：
- 避免JavaScript setTimeout的不精确性
- 使用AudioContext的currentTime进行精确调度
- 提前调度未来的节拍声音，确保准时播放

4.3.3 声音合成
- 使用OscillatorNode生成基础音调
- 使用GainNode控制音量包络
- 不同节拍类型使用不同频率：
  * 第一拍（重音）：1000Hz，音量100%
  * 其他强拍：800Hz，音量80%
  * 弱拍：600Hz，音量60%

4.3.4 视觉同步
- 使用requestAnimationFrame更新视觉指示器
- 视觉和听觉同步误差< 16ms（一帧）
- 支持视觉节拍动画（如圆形缩放、颜色变化）

4.3.5 核心接口
- start(bpm, timeSignature): 启动节拍器
- stop(): 停止节拍器
- setBpm(value): 设置速度
- setTimeSignature(numerator, denominator): 设置节拍类型
- setAccentPattern(pattern): 设置重音模式
- setSoundType(type): 设置声音类型

## 4.4 用户界面模块

4.4.1 调音器界面组件
- TunerDisplay：主调音指示器（指针式或圆形LED）
- NoteDisplay：当前检测到的音符显示
- FrequencyDisplay：精确频率显示
- StringSelector：手动模式下的琴弦选择器
- ReferenceToneButton：参考音播放按钮
- TunerModeSwitch：自动/手动模式切换

4.4.2 节拍器界面组件
- BeatIndicator：节拍指示器（视觉反馈）
- BpmControl：BPM调节控件（滑块+按钮）
- TimeSignatureSelector：节拍类型选择
- SubdivisionSelector：细分节拍选择
- SoundTypeSelector：声音类型选择
- TapTempoButton：Tap Tempo按钮
- PlayStopButton：播放/停止按钮

4.4.3 设置界面
- ReferencePitchSetting：参考音高设置（A4频率）
- CalibrationSetting：校准设置
- ThemeSetting：主题设置（浅色/深色）
- AudioSettings：音频设置（输入/输出设备）
- AboutSection：关于信息

# 五、开发时间规划

## 5.1 项目里程碑

总开发周期：约8-10周（业余时间开发）

第一阶段：项目准备（第1周）
□ 确定技术方案和开发环境搭建
□ 学习相关音频处理知识
□ 设计UI原型和交互流程
□ 输出：技术文档、UI设计稿

第二阶段：基础框架（第2-3周）
□ 搭建React Native项目框架
□ 实现音频采集模块
□ 实现基础UI组件
□ 输出：可运行的基础框架

第三阶段：调音器功能（第4-5周）
□ 实现YIN音高检测算法
□ 实现自动调音模式
□ 实现手动调音模式
□ 调音精度和性能优化
□ 输出：完整的调音器功能

第四阶段：节拍器功能（第6周）
□ 实现精确节拍计时
□ 实现声音合成
□ 实现多种节拍类型
□ 实现练习辅助功能
□ 输出：完整的节拍器功能

第五阶段：UI完善（第7周）
□ 实现所有界面组件
□ 优化动画和过渡效果
□ 实现深色模式
□ 响应式布局适配
□ 输出：完整的用户界面

第六阶段：测试优化（第8周）
□ 功能测试和Bug修复
□ 性能优化
□ 不同设备适配测试
□ 输出：稳定可用的应用

第七阶段：发布准备（第9-10周）
□ 应用图标和启动图设计
□ 应用商店页面准备
□ 构建发布版本
□ 提交应用商店审核
□ 输出：正式发布版本

## 5.2 详细任务分解

第1周：项目准备
- Day 1-2: 技术调研，确定最终技术方案
- Day 3-4: 搭建开发环境，创建项目仓库
- Day 5-7: 设计UI原型，确定视觉风格

第2-3周：基础框架
- 创建React Native项目
- 配置TypeScript支持
- 集成音频处理库
- 实现音频采集模块基础功能
- 搭建导航框架
- 创建基础UI组件库

第4-5周：调音器功能
- 研究并实现YIN算法
- 实现频率到音符的转换
- 实现自动调音模式界面
- 实现手动调音模式界面
- 参考音播放功能
- 调音精度测试和优化
- 处理各种边界情况

第6周：节拍器功能
- 实现精确计时器
- 实现声音合成器
- 实现基础节拍功能
- 实现多种节拍类型
- 实现Tap Tempo
- 实现练习模式

第7周：UI完善
- 实现调音器主界面
- 实现节拍器主界面
- 实现设置界面
- 添加动画效果
- 实现深色模式
- 优化交互体验

第8周：测试优化
- 编写测试用例
- 功能测试
- 性能测试
- 修复Bug
- 优化内存使用
- 降低延迟

第9-10周：发布准备
- 设计应用图标
- 制作截图和预览视频
- 编写应用描述
- 构建生产版本
- 提交App Store
- 提交Google Play

# 六、技术实现细节

## 6.1 音高检测算法伪代码

function detectPitch(audioBuffer):
    // 1. 预处理：加窗
    windowedBuffer = applyHannWindow(audioBuffer)
    
    // 2. 差分函数（Difference Function）
    for tau in range(1, maxPeriod):
        diff[tau] = 0
        for i in range(0, bufferSize - tau):
            diff[tau] += (windowedBuffer[i] - windowedBuffer[i + tau])^2
    
    // 3. 累积均值归一化（CMNDF）
    cmndf[0] = 1
    for tau in range(1, maxPeriod):
        sumDiff = sum(diff[1:tau+1])
        cmndf[tau] = diff[tau] / (sumDiff / tau) if sumDiff > 0 else 1
    
    // 4. 寻找第一个低于阈值的谷值
    threshold = 0.1
    tauEstimate = null
    for tau in range(minPeriod, maxPeriod):
        if cmndf[tau] < threshold:
            tauEstimate = tau
            break
    
    if tauEstimate is null:
        return null  // 未检测到有效音高
    
    // 5. 抛物线插值提高精度
    betterTau = parabolicInterpolation(cmndf, tauEstimate)
    
    // 6. 转换为频率
    frequency = sampleRate / betterTau
    
    return frequency

// 辅助函数：抛物线插值
function parabolicInterpolation(buffer, peakIndex):
    if peakIndex <= 0 or peakIndex >= len(buffer) - 1:
        return peakIndex
    
    alpha = buffer[peakIndex - 1]
    beta = buffer[peakIndex]
    gamma = buffer[peakIndex + 1]
    
    peakOffset = 0.5 * (alpha - gamma) / (alpha - 2*beta + gamma)
    return peakIndex + peakOffset

## 6.2 音符频率对照表

吉他标准调弦（E A D G B E）：

| 琴弦 | 音符 | 频率(Hz) | MIDI音符 |
|------|------|----------|----------|
| 6弦 | E2 | 82.41 | 40 |
| 5弦 | A2 | 110.00 | 45 |
| 4弦 | D3 | 146.83 | 50 |
| 3弦 | G3 | 196.00 | 55 |
| 2弦 | B3 | 246.94 | 59 |
| 1弦 | E4 | 329.63 | 64 |

音分计算公式：
cents = 1200 * log2(frequency / referenceFrequency)

其中：
- 1个八度 = 1200音分
- 1个半音 = 100音分
- 正值表示偏高，负值表示偏低

## 6.3 关键代码结构

项目目录结构：

src/
├── components/          # UI组件
│   ├── tuner/
│   │   ├── TunerDisplay.tsx
│   │   ├── NoteDisplay.tsx
│   │   ├── StringSelector.tsx
│   │   └── TunerModeSwitch.tsx
│   ├── metronome/
│   │   ├── BeatIndicator.tsx
│   │   ├── BpmControl.tsx
│   │   ├── TimeSignatureSelector.tsx
│   │   └── TapTempoButton.tsx
│   └── common/
│       ├── Button.tsx
│       ├── Slider.tsx
│       └── Icon.tsx
├── screens/             # 页面
│   ├── TunerScreen.tsx
│   ├── MetronomeScreen.tsx
│   └── SettingsScreen.tsx
├── audio/               # 音频处理
│   ├── AudioCapture.ts
│   ├── PitchDetector.ts
│   ├── MetronomeEngine.ts
│   └── SoundGenerator.ts
├── utils/               # 工具函数
│   ├── NoteUtils.ts
│   ├── FrequencyUtils.ts
│   └── StorageUtils.ts
├── hooks/               # 自定义Hooks
│   ├── useAudioCapture.ts
│   ├── usePitchDetection.ts
│   └── useMetronome.ts
├── constants/           # 常量
│   ├── Notes.ts
│   ├── Frequencies.ts
│   └── Settings.ts
└── types/               # TypeScript类型
    ├── index.ts
    └── audio.ts

# 七、测试计划

## 7.1 功能测试

7.1.1 调音器功能测试
□ 自动模式能否正确识别6根琴弦
□ 音高检测精度是否达到±1音分
□ 调音指示器显示是否正确
□ 手动模式参考音播放是否正常
□ 参考音音量调节是否有效
□ 模式切换是否流畅
□ 噪声环境下的识别准确度
□ 不同音量输入的处理

7.1.2 节拍器功能测试
□ BPM调节范围是否正确（20-280）
□ 节拍是否准确稳定
□ 各种节拍类型是否正确
□ 细分节拍功能是否正常
□ 重音模式是否正确
□ Tap Tempo功能是否准确
□ 声音类型切换是否正常
□ 视觉指示器是否同步

7.1.3 设置功能测试
□ 参考音高设置是否生效
□ 主题切换是否正常
□ 设置项是否持久保存
□ 音频设备选择是否正常

## 7.2 性能测试

7.2.1 音频延迟测试
- 目标：音频采集到显示延迟 < 50ms
- 测试方法：使用示波器或专业音频测试设备测量

7.2.2 CPU占用测试
- 目标：正常使用CPU占用 < 15%
- 测试方法：使用性能监控工具

7.2.3 内存占用测试
- 目标：内存占用 < 100MB
- 测试方法：监控内存使用情况，检查内存泄漏

7.2.4 电池消耗测试
- 目标：连续使用1小时耗电 < 15%
- 测试方法：充满电后持续使用，记录电量变化

## 7.3 兼容性测试

7.3.1 设备兼容性
□ iPhone 12及以上机型
□ iPhone SE (第2代及以上)
□ 主流Android机型（Samsung、Xiaomi、Huawei等）
□ 不同屏幕尺寸适配

7.3.2 系统版本兼容性
□ iOS 14.0及以上
□ Android 8.0及以上

7.3.3 音频设备兼容性
□ 内置麦克风
□ 外接麦克风（如有线耳机麦克风）
□ USB音频接口（专业音频设备）
□ 蓝牙耳机（仅节拍器）

# 八、部署与发布

8.1 应用商店准备

8.1.1 iOS (App Store)
- 注册Apple Developer账号（年费$99）
- 准备应用图标（各种尺寸）
- 准备应用截图（iPhone各尺寸）
- 编写应用描述和关键词
- 准备隐私政策页面
- 使用Xcode构建归档
- 通过App Store Connect提交

8.1.2 Android (Google Play)
- 注册Google Play Developer账号（一次性$25）
- 准备应用图标和特性图
- 准备应用截图
- 编写应用描述
- 生成签名密钥
- 构建APK/AAB文件
- 通过Google Play Console提交

8.2 发布前检查清单
□ 应用图标和启动图已准备
□ 所有功能测试通过
□ 无已知严重Bug
□ 隐私政策已准备
□ 应用描述和截图已准备
□ 版本号已更新
□ 构建配置为Release模式
□ 代码已混淆（Android）

8.3 发布后维护
- 监控用户反馈和评分
- 收集崩溃报告
- 及时修复关键Bug
- 根据用户反馈规划新功能

# 九、后续优化方向

9.1 功能扩展（v2.0及以后）
- 支持其他乐器调音（贝斯、尤克里里、小提琴等）
- 支持非标准调弦（Drop D、Open G等）
- 添加调音历史记录
- 添加练习计时功能
- 支持自定义节拍器声音导入
- 添加录音功能

9.2 技术优化
- 使用机器学习提高音高检测准确度
- 优化音频处理性能，降低延迟
- 支持更多音频接口（如USB音频）
- 实现更低的功耗

9.3 用户体验优化
- 添加引导教程
- 优化首次使用体验
- 添加更多主题选择
- 支持小组件（Widget）

9.4 可能的商业化方向
- 专业版功能（高级调音模式、更多节拍器声音等）
- 去除广告的付费版本
- 与乐器教育平台合作

# 附录

A. 参考资源
- YIN算法论文：Cheveigné, A., & Kawahara, H. (2002). YIN, a fundamental frequency estimator
- Web Audio API文档：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API
- React Native文档：https://reactnative.dev/
- 音乐理论基础：十二平均律、音分计算

B. 开发工具推荐
- 音频分析：Audacity（免费音频编辑软件）
- 频谱分析：Spek（轻量级频谱分析工具）
- 原型设计：Figma
- 版本控制：GitHub

C. 测试设备建议
- iPhone 12（测试主流机型）
- iPhone SE（测试小屏机型）
- 一部主流Android手机（如Samsung Galaxy系列）
- 一部低端Android手机（测试性能）

D. 学习资源
- 数字信号处理基础
- React Native开发教程
- 移动应用音频处理最佳实践
- UI/UX设计原则

# 结语

本项目旨在开发一款简洁、专业、实用的吉他调音器应用，满足个人日常使用需求。通过合理的功能规划和技术选型，可以在8-10周内完成开发并发布。

项目的核心挑战在于音频处理的准确性和实时性，需要在算法优化和性能调优上投入较多精力。建议采用迭代开发方式，先实现基础功能，再逐步完善高级特性。

开发过程中要注意：
1. 保持代码结构清晰，便于维护
2. 注重用户体验，界面简洁直观
3. 充分测试，确保音频处理的准确性
4. 及时记录问题和解决方案

希望这份计划书能够为项目开发提供清晰的指导，祝开发顺利！